- [ 2018년 01월 01일[월] <2주차>]

- 2013184018_유상건

- <Daily Report>

| - 주간과업 |  | - 물리시스템 연구 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1. PhysX Sampler 오류 해결 - 2. WarOfMini(17회 산업대전 작품) 분석 / Animal_Kingdom(17회 산업대전 작품) 분석 |  |

| - 도출결과 |  | - 1. PhysX Sampler 오류 - 2. WarOfMini(17회 산업대전 작품), Animal_Kingdom(17회 산업대전 작품) 분석 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1. PhysX Sampler 오류 - - PhysX 3.4를 vs2015, vs2017로 해봤을 때 둘 다 디바이스, 스왑체인 생성 불가능 오류가 발생하였다. 그래서 다시 Github을 들어가서 PhysX의 이전 버전인 3.3을 다운받았고 Sampler를 켜보는 것까지 가능하였다. VS2017에서 적용가능할지, PhysX 3.4버전이 적용가능할지는 차후에 조금 더 알아보고 우선 Sampler에서 FANCYPLANET에 관련된 물리부분을 살펴봤다. - 2. WarOfMini, Animal_Kingdom(17회 산업대전 작품) 분석 - 산업대전에서 지금까지 PhysX가 쓰였던 작품이 두가지 있는데 WarOfMini와 Animal_Kingdom이다. 두 게임 모두 DirectX11으로 제작된 작품이다. 우선 WarOfMini를 보면 PhysX 3.3의 include와 library를 모두 가져와 필요한 곳에 사용했던 작품이고 반면, Animal_Kingdom은 PhysX에서 필요한 부분만 가져오고 대부분 자체적으로 수정해서 코드를 만들어내었다. 현재 우리 게임에서는 DirectX12를 사용할 예정이고 가능하다면 PhysX3.4를 이용해야 하기 때문에 WarOfMini에서 사용된 방법보다는 Animal_Kingdom에서 적용되었던 방법을 시도해보는 게 나을 것이라는 판단도 되지만, 만들고자하는 게임의 특성상 물리시스템이 게임 전반적인 모든 오브젝트에 적용되어야 하기 때문에, WarOfMini와 같이 대부분의 물리시스템을 활용하게 될 가능성도 커서 아직은 두 가지 모두 고려 대상이다. |  |

| - 문제점 & 개선방안 |  | - 1. PhysX 3.4 적용 문제 - 2. PhysX를 VS2017에서 활용문제 - 3. PhysX 코드 포팅 문제 |
| --- | --- | --- |
|  | - 1. PhysX 3.4 적용 문제 - - 현재 PhysX 3.3에서는 Sampler를 컴파일 가능했고 그에따라 수정해보면서 익힐 수 있었다. 하지만 PhysX 3.4는 계속해서 오류가 발생해 진행이 되지 않았다. 가능하다면 최신버젼인PhysX3.4를 활용하는 것이 나을 것 같기에 일단 계속해서 문제점을 해결해 보려고 한다. - 2. PhysX를 VS2017에서 활용하는 문제 - - 현재 PhysX샘플을 확인해본 환경은 PhysX3.3버전에 VS2015환경이다. 이 또한 최신이 VS2017이고 팀작업이기에 VS2017에서도 활용가능할 수 있도록 해결해야 한다. - 3. PhysX 코드 포팅문제 - 현재 PhysX3.3, 3.4 모두 예제코드가 DirectX11환경이다. 그렇기에 어떤 버전을 사용하게 되던 DirectX12 환경으로 포팅해야 한다. 포팅방법에 대한 연구가 필요하고, 일부분만 이식하여 새로 코드를 짜는게 나을 것인지, 모든 include와 library를 가져온 뒤 필요한 부분을 사용하는 것이 나을지는 더 고민해봐야할 문제이다. |  |