<상세 수행내용>

|  |  | 작성자 (학번,이름) | 2013184019 유 재용 | 팀명 | Fancy Planet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주차 | 29주차 | 기간 | 2018.7.29 ~ 2018.8.05 | 지도교수 | 이 형구 (서명) |
| 이번주 한일 | - 캐릭터별 이동스킬 구현(이중 점프, 고속 이동) - 로비 씬 내 캐릭터 전환 구현. - 로비->로딩->인게임 씬 전환 구현. - UI(시간,체력)에 데이터 연동. |  |  |  |  |

- 캐릭터별 이동스킬 구현.

캐릭터 별로 특수이동 스킬이 있는데 3가지 중 2가지 구현.

-로비 씬 내 캐릭터 전환 구현.

로비 씬에서 레디 상태 이전까지 캐릭터를 변환할 수 있는 패킷 구현.

- 로비->로딩->인게임 씬 전환 구현.

게임 프로세스에 따른 씬 전환 지시 패킷 구현 및 연동.

<로비 씬>                                           <인게임 신>

- UI(시간,체력)에 데이터 연동.

게임에 들어서면 게임 진행에 따라 제한시간이 줄어들고, 그에 따른 UI처리 완료.

| 문제점 정리 |  | 해결방안 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 다음주차 | 30주차 | 다음기간 | 2018.8.06 ~ 2018.8.12 |
| 다음주 할 일 | - 공격 스킬 게임에 적용. - 플레이어간 동기화 최적화. - 로비 씬 및 로딩 씬 보강. |  |  |
| 지도교수 Comment |  |  |  |